# Совет депутатов сельского поселения Никольский сельсовет # Усманского муниципального района # Липецкой области Российской Федерации 34 сессия VI созыва # РЕШЕНИЕ с.Никольское

от 19 июля 2022 года № 34/72

«Об утверждении перечня по ремонту автомобильных дорог поселения на 2023-2024гг.»

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с Уставом сельского поселения Никольский сельсовет, Совет депутатов сельского поселения Никольский сельсовет

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень по ремонту дорог сельского поселения Никольский сельсовет согласно приложению (при наличии финансирования).

2.Направить вышеуказанный муниципальный нормативный правовой акт главе сельского поселения Никольский сельсовет для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального обнародования.

| Председатель Совета депутатов сельского поселения Никольский сельсовет О.А.Саблин |  |
| --- | --- |

Приложение

к решению Совета депутатов сельского поселения

Никольский сельсовет № 34/72 от 29.07.2022г.

Перечень работ по строительству или ремонту автомобильных дорог в населенных пунктах сельского поселения на 2023-2024гг

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Характеристики автомобильной дороги |  |  | Вид ремонта автомобильной дороги (ремонт покрытия с добавлением нового материала, устройство оснований) | Дата проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяжен ность (м) | Ширина (м) | Вид покрытия |  |  |
| 1 | д.Московка, ул.50 лет Октября | 2677 | 3,5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | II квартал 2023г |
| 2 | с.Никольское, ул.Чапаева от пересечения с ул.Ленина до д.82 | 1072 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночных, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто-бетонных смесей | II квартал 2023г |
| 3 | с. Никольское, ул. Комсомольская от д.3 до д.1 | 140 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночных, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто-бетонных смесей | II квартал 2023г |
| 4 | с. Никольское, ул. Терешковой от д.33 до д.11 | 450 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2023г |
| 5 | с. Никольское, ул. Комарова от пересечения с ул.Гагарина д.61 до ул.Комарова д.7 | 850 | 4 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночных, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто-бетонных смесей | III квартал 2023г |
| 6 | с. Никольское, ул. им.Я.П.Зайцева от пересечения с ул.Луговая до д.16 | 200 | 3 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2023г |
| 7 | с. Никольское, ул. им.Я.П.Зайцева от д.36 до пересечения с ул.Дзержинского д.46 | 700 | 3 | Грунт и частично щебень металлургический | Планировка площадей механическим способом, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2023г |
| 8 | с.Никольское, ул. им.Я.П.Зайцева от д.1 до д.22 | 800 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2023г |
| 9 | с.Никольское, ул.О.Кошевого от пересечения с ул.Космонавтов (дорога на кладбище) до пересечения с ул.К.Маркса | 300 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2023 г |
| 10 | с.Никольское, ул.Дзержинского | 300 | 3,5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 11 | с.Никольское, ул.Дзержинского от д.77 до д.87 | 400 | 3,5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 12 | с.Никольское, ул.Чапаева от пересечения с ул.Молодежная д.25 до ул.Чапаева д.52 | 260 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 13 | с.Никольское, ул.Гагарина от пересечения с ул.Ленина до д.5 | 450 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночных, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто-бетонных смесей | III квартал 2024г |
| 14 | с.Никольское, ул.Космонавтов от пересечения с ул.К.Маркса до д.20 | 350 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 15 | с.Никольское, ул.Космонавтов дорога на 1 бригаду | 540 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 16 | с.Никольское, ул.Луговая от д.6 до д.9 | 800 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 17 | с.Никольское, ул.К.Маркса от поворота напротив д.34 вправо до домов 47 и 50 | 370 | 3.5 | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 18 | с.Никольское, ул.Комарова от пересечения с ул.Гагарина до д.37 | 640 |  | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 19 | с.Никольское, ул.Кирова от пересечения с ул.Дзержинского до д.36 | 1020 |  | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 20 | с.Никольское, ул.Советская от д.46 до д.16 | 720 |  | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 21 | с.Никольское, ул.Луговая от перекрестка до д.2 | 350 |  | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 22 | с.Никольское, ул.Чапаева от д.52 до д.14 | 695 |  | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 23 | с.Никольское, ул.О.Кошевого от д.5 до пересечения с ул.Ленина | 500 |  | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночного материала, устройство основания из отвальных доменных шлаков | III квартал 2024г |
| 24 | с.Никольское, ул.Терешковой от д.93 до пересения с ул.Ленина | 440 |  | Щебень шлаковый металлургический | Исправление профиля оснований щебеночных, устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальто-бетонных смесей | III квартал 2024г |

Глава сельского поселения

Никольский сельсовет                                  В.И.Васильева